Engenharia de Software II
Ciência da Computação - Bacharelado
Universidade Federal da Fronteira Sul
Estudantes: Alesom Zorzi, André Luiz Maso, Eduardo Ogliari, Jardel Anton, João Ricardo Barp Neto, Jovani de Souza, Kétly Gonçalves Machado.

RETROSPECTIVA

SPRINT 2

PONTOS FORTES A SEREM MANTIDOS	O que foi feito na Sprint 2
1. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática	Continuou na Sprint 2
2. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint	Continuou na Sprint 2

PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS OU METAS DE MELHORIA	COMO FAZER	O que foi feito na Sprint 2
1. Documentação do código	Criar um padrão de comentários e já inseri-los no código antes da fase de testes.	Não foi realizado
2. Padronização do código	Definir um padrão coletivamente.	Não foi realizado
3. Testes	Testar também com uma visão de usuário final e não somente de desenvolvedor	Foi realizado

SPRINT 2

PONTOS FORTES A SEREM MANTIDOS
1. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática
2. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint
3. Testes realizados também na visão de usuário do sistema

PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS OU METAS DE MELHORIA	COMO FAZER
1. Documentação do código	Acrescentar comentários ao código já produzido.
2. Padronização do código	Alterar o código já produzido para os padrões do framework de estilo.