Engenharia de Software II
Ciência da Computação - Bacharelado
Universidade Federal da Fronteira Sul
Estudantes: Alesom Zorzi, André Luiz Maso, Eduardo Ogliari, Jardel Anton, João Ricardo Barp Neto, Jovani de Souza, Kétly Gonçalves Machado.

REVIEW – SPRINT 2

Data da Reunião de Review: 17/02/2017

Aceitação das Histórias:

- Correção de bugs na geração de gráficos; [ACEITA]
- Criar tabela de fornecedor; [ACEITA]
- Inserir campos adicionais no cadastro de produtos: Unidade; [ACEITA]
- Inserir campos adicionais na inserção de unidades de produto: Valor da compra, NF, Fornecedor e Tipo de Entrada; [ACEITA]
- Criar transferência entre estoques; [ACEITA]
- Remover opção de buscar que está “embutida” na opção de movimentação; [ACEITA]
- Modificar geração dos relatórios e graficos para incluir novos campos adicionados; [ACEITA]
- Gerar códigos de grupo e produto automaticamente; [ACEITA]
  - Código do grupo: Definido por 3 digitos, iniciando em 100; [Definido por quatro dígitos, iniciando em 0001]
  - Código do produto: Definido por 7 digitos, código do grupo concatenado com quatro digitos autoincrementais. [Definido por 8 dígitos, confome descrição anterior.]
- Definir e aplicar design ao sistema. [ACEITA]

Pontos Fortes das Histórias:

- Design atrativo e limpo
- Apresentação de notificações na página inicial é uma boa funcionalidade
- Busca conjunta com movimentação facilita o uso do sistema, evita muitos cliques
- Visualização prévia dos relatórios antes de imprimir

Pontos Fracos das Histórias:

Na associação de fornecedor ao produto não há retorno para as telas anteriores

Restrições apresentadas pelo P.O.:

- Alterar Alarmes para Notificações
- Inverter a ordem no menu de Cadastrar e Movimentação
- Desenvolver, dentro de local, um endereçamento de estoque, ex.: “Estante 05 Prateleira 11 Setor 01”
- No processo de inserção, adicionar o valor unitário do item para futura contabilização
- No processo de remoção, contabillizar e armazenar o total gasto.
- Não associar ao produto o fornecedor, mas sim à entrada, para que seja possível um mesmo produto ser fornecido por mais de um fornecedor
- Alterar data para data de entrada no processo de inserção e inserir automaticamente a data, para evitar fraudes
- Informar em inserção a data da emissão da NF
- Alterar Dar Entrada/Retirar Unidades de um Produto para Lançamento de entrada e Lançamento de Saída
- Incrementar com uma funcionalidade de receber pedidos de material
- Permitir uma movimentação múltipla, de mais de um produto ao mesmo tempo
- Inserir automaticamente data de saída.
- No relatório anual, apresentar total de retiradas por mês; o mesmo para os gráficos
- Mudar formato da data no relatório
- Emitir nota de saída após a retirada
- Demonstrar valores gastos (Balancete Contábil)