Engenharia de Software II
Ciência da Computação - Bacharelado
Universidade Federal da Fronteira Sul
Estudantes: Alesom Zorzi, André Luiz Maso, Eduardo Ogliari, Jardel Anton, João Ricardo Barp Neto, Jovani de Souza, Kétly Gonçalves Machado.

RETROSPECTIVA

SPRINT 3

PONTOS FORTES A SEREM MANTIDOS	O que foi feito na Sprint 3
1. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática	Continuou na Sprint 3
2. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint	Continuou na Sprint 3
3. Testes realizados também na visão de usuário do sistema	Continuou na Sprint 3

PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS OU METAS DE MELHORIA	COMO FAZER	O que foi feito na Sprint 3
1. Documentação do código	Acrescentar comentários ao código já produzido.	Não foi realizado
2. Padronização do código	Alterar o código já produzido para os padrões do framework de estilo.	Realizado

SPRINT 3

PONTOS FORTES A SEREM MANTIDOS
1. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática
2. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint
3. Testes realizados também na visão de usuário do sistema

PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS OU METAS DE MELHORIA	COMO FAZER
1. Documentação do código	Acrescentar comentários ao código já produzido.