Estudantes: Alesom, André, Jardel, João R., Jovani e Kétly
Engenharia de Software II
Ciência da Computação – Bacharelado
Universidade Federal da Fronteira Sul

Brainstorm

→ Definir Escopo

Sistema de controle de estoque de materiais.

→ Separar/Organizar por Módulos
- Cadastro de produto;
- Cadastro de grupo;
- Cadastro de local;
- Inserção de unidades de um produto;
- Remoção de unidades de um produto;
- Busca de produtos por nome;
- Busca de produtos por localização;
- Busca de produtos por grupo;
- Alerta para produtos em baixa no estoque;
- Geração de relatórios:
  - Gráfico geral de consumo dos materiais;
  - Gráfico de consumo de materiais específicos;
  - Relatório mensal de consumo dos materiais;
  - Relatório mensal de consumo de materiais específicos;
  - Relatório anual de consumo dos materiais;
  - Relatório anual de consumo de materiais específicos;
  - Relatório geral de consumo dos materiais por local;
  - Relatório de consumo de materiais específicos;
- Login de usuário;

→ Planejamento da Primeira Sprint

Total de horas para a primeira sprint: 12 horas / 4 horas por par

Planning Poker

- Login de usuário; Estimativa: 5 pontos
- Cadastro de produto; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de grupo; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de local; Estimativa: 2 pontos
- Inserção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Remoção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por nome; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por localização; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por grupo; Estimativa: 2 pontos
- Alerta para produtos em baixa no estoque; Estimativa: 3 pontos
- Geração de relatórios:
  - Gráfico geral de consumo dos materiais; Estimativa: 20 pontos
  - Gráfico de consumo de materiais específicos; Estimativa: 20 pontos
  - Relatório mensal de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório mensal de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório anual de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório anual de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório geral de consumo dos materiais por prédio; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos

Tarefas definidas para a Primeira Sprint:
- Login de usuário; Estimativa: 5 pontos
- Cadastro de produto; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de grupo; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de local; Estimativa: 2 pontos
- Inserção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Remoção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por nome; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por localização; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por grupo; Estimativa: 2 pontos
- Alerta para produtos em baixa no estoque; Estimativa: 3 pontos

Tarefas definidas para a segunda sprint (3 semanas) – 06/09/2016.

Gráfico geral de consumo dos materiais; Estimativa: 20 pontos
Gráfico de consumo de materiais específicos; Estimativa: 20 pontos
- Relatório mensal de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos
- Relatório mensal de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos
- Relatório anual de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos
- Relatório anual de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos
- Relatório geral de consumo dos materiais por local; Estimativa: 5 pontos
- Relatório de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos